NHẬT KÝ LÀM VIỆC CỦA NHÓM 21

Môn học: Thiết kế Giao diện

Giảng viên hướng dẫn: Phạm Thị Vương

Nhóm lớp: Chiều Thứ 5

Chú thích trạng thái:

| ■ | Hoàn thành | ■ | Trễ hạn / Không hoàn thành | ■ | Đang thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Tuần 1 — Giới thiệu môn học

Các thành viên được giới thiệu tổng quan về môn học Thiết kế Giao diện, mục tiêu, yêu cầu và lộ trình học tập trong học kỳ.

# Tuần 2 — Lý thuyết

Nhóm tiếp cận các lý thuyết nền tảng về UX/UI: nguyên tắc thiết kế, màu sắc, typography, layout và trải nghiệm người dùng.

# Tuần 3 — Nghiên cứu

Tiến hành nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xác định vấn đề người dùng cần giải quyết trong dự án.

# Tuần 4 — Research, Sitemap, Userflow & Persona

Phân công công việc nghiên cứu, xây dựng cấu trúc trang và luồng người dùng. Nhóm sử dụng ChatGPT hỗ trợ tạo Persona, sử dụng Claude để vẽ Empathy Map và Journey Map.

| STT | Công việc | Người thực hiện | Thành quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vẽ Sitemap | Lê Thanh Bình | Hoàn thành |
| 2 | Vẽ Userflows | Nguyễn Văn Sơn | Hoàn thành |
| 3 | Xây dựng Persona | Nguyễn Minh Trực | Hoàn thành |
| 4 | Xây dựng Empathy Map & Customer Journey Map | Phúc Tứ | Không hoàn thành |

# Tuần 5 — Phác thảo tay (Sketch)

Mỗi thành viên phác thảo các màn hình được phân công lên giấy trước khi chuyển sang công cụ kỹ thuật số.

| STT | Họ tên | Chức năng phác thảo tay | Thành quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Văn Sơn | Promotion, Search, About, Product Details | Hoàn thành |
| 2 | Lê Thanh Bình | Home, Category, ProductList | Hoàn thành |
| 3 | Phúc Tứ | Cart, Checkout, Payment, Order Success | Hoàn thành |
| 4 | Nguyễn Minh Trực | Login, Register, Profile, Order History | Hoàn thành |

# Tuần 6 — Thiết kế Wireframe

Dựa trên bản phác thảo tay, nhóm tiến hành dựng wireframe trên Figma theo phân công mới.

| STT | Họ tên | Chức năng Wireframe | Thành quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lê Thanh Bình | Login, Register, Profile, Order History | Hoàn thành |
| 2 | Nguyễn Văn Sơn | Home, Category, ProductList, Search | Hoàn thành |
| 3 | Nguyễn Minh Trực | Product Detail, Cart, Checkout | Hoàn thành |
| 4 | Phúc Tứ | Payment, Order Success, Promotion | Trễ hạn |

# Tuần 7 — Xây dựng Design System

Nhóm xây dựng hệ thống thiết kế thống nhất bao gồm: bảng màu, typography, spacing, button, input, icon và các trạng thái giao diện.

| STT | Họ tên | Công việc Design System | Thành quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lê Thanh Bình | Màu sắc, Typography, Spacing | Hoàn thành |
| 2 | Nguyễn Văn Sơn | Button, Input, Icon | Hoàn thành |
| 3 | Nguyễn Minh Trực | Thiết kế các trạng thái giao diện | Hoàn thành |
| 4 | Phúc Tứ | Component còn lại | Hoàn thành |

# Tuần 8–9 — Thiết kế hoàn chỉnh (Desktop & Mobile)

## Desktop — 15 màn hình

| STT | Họ tên | Màn hình Desktop (15 màn) | Thành quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Văn Sơn | Promotion, Search, About, Product Details | Đang thực hiện |
| 2 | Lê Thanh Bình | Home, Category, ProductList | Đang thực hiện |
| 3 | Phúc Tứ | Cart, Checkout, Payment, Order Success | Đang thực hiện |
| 4 | Nguyễn Minh Trực | Login, Register, Profile, Order History | Đang thực hiện |

## Mobile — 5 màn hình đối ứng

| STT | Họ tên | Màn hình Mobile (5 màn) | Thành quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Văn Sơn | Product Detail | Đang thực hiện |
| 2 | Lê Thanh Bình | Home, ProductList | Đang thực hiện |
| 3 | Phúc Tứ | Checkout | Đang thực hiện |
| 4 | Nguyễn Minh Trực | Cart | Đang thực hiện |

# Tuần 10–12 — Thiết kế giao diện Admin

Mỗi thành viên phụ trách một màn hình quản trị tương ứng với chức năng đã phát triển trước đó.

| STT | Họ tên | Màn hình Admin (1 màn) | Thành quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Văn Sơn | Quản lí người dùng | Đang thực hiện |
| 2 | Lê Thanh Bình | Trang chính (Dashboard) | Đang thực hiện |
| 3 | Phúc Tứ | Quản lí đơn hàng | Đang thực hiện |
| 4 | Nguyễn Minh Trực | Quản lí sản phẩm | Đang thực hiện |

# Tuần 13 — Tổng hợp, sửa chữa & hoàn thành báo cáo

Nhóm tổng hợp toàn bộ file Figma, kiểm tra lại luồng màn hình, sửa lỗi giao diện và hoàn thiện tài liệu báo cáo để nộp.

| STT | Họ tên | Công việc tổng hợp & báo cáo | Thành quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Văn Sơn | Tổng hợp file Figma, kiểm tra liên kết | Đang thực hiện |
| 2 | Lê Thanh Bình | Hoàn thành báo cáo Word | Đang thực hiện |
| 3 | Phúc Tứ | Xuất file & chuẩn bị nộp | Đang thực hiện |
| 4 | Nguyễn Minh Trực | Sửa lỗi, cập nhật nội dung cuối | Đang thực hiện |